全球环境基金“中国钢铁行业环境可持续发展项目”之

项目准备阶段：BAT/BEP技术和排放评估方法技术支持

# 工作背景

2001年5月23日，中国签署了《关于持久性有机污染物（POPs）的斯德哥尔摩公约》（以下简称“公约”或《斯德哥尔摩公约》）。该公约于2004年11月11日对中国正式生效。公约第五条要求各缔约方采取措施减少或消除附件C中所列无意排放类持久性有机污染物（UPOPs）的排放，并促进采用最佳可行技术和最佳环境实践(BAT/BEP)。UPOPs包括多氯二苯并-对-二噁英（PCDDs）和多氯二苯并呋喃（PCDFs）（合称二噁英类）、多氯联苯（PCBs）、六氯苯（HCB）、五氯苯（PeCB）、六氯丁二烯（HCBD）和多氯萘（PCNs）等物质，其中二噁英类是其中最具代表性的。2007年颁布的《中国履行<斯德哥尔摩公约>国家实施计划》中要求对二噁英类等UPOPs采取减排行动。

中国是世界上最大的钢铁生产国和消费国。2018年全球粗钢产量为18.1亿吨，其中中国粗钢产量9.3亿吨，占比超过50%。钢铁行业的铁矿石烧结和电弧炉炼钢二噁英类排放量（2004年国家基线，《国家实施计划》）约占全国总排放量的1/4，其中向大气排放约占1/3。因而，铁矿石烧结和电弧炉炼钢被《国家实施计划》列为需要优先开展行动的UPOPs重点行业，并被《关于加强二恶英污染防治的指导意见》（2010年）列为中国二噁英类污染防治重点行业。据估计，2016年铁矿石烧结排放的二噁英类排放量约为1522克毒性当量(TEQ)，电弧炉炼钢排放的二噁英类排放量约为363克毒性当量。

为帮助中国履行公约相关义务，世界银行与中国生态环境部（对外合作与交流中心（FECO）为代表）合作开发了全球环境基金“中国钢铁行业环境可持续发展项目”。项目旨在通过引进、示范及推广BAT/BEP，减少中国钢铁工业中产生和排放的U-POPs，加强钢铁工业新技术的应用及监管能力，促进行业环境可持续发展。

2020年6月，该项目经全球环境基金第58次理事会讨论通过列入GEF第七增资期的项目工作计划。目前，全球环境基金已批准该项目准备金（PPG）项目。为支持后续项目开发工作，向世行提供相关技术支持，PPG项目需要BAT/BEP技术和排放评估方法方面的技术支持，拟聘请有资质的单位承担本咨询服务工作。

# 工作目标

结合文献调研和实地调查，对电弧炉炼钢和铁矿石烧结两个钢铁行业重点过程领域的污染控制技术（特别是BAT/BEP）及相关信息进行调研，分析提出在实施超低排放的基础上BAT/BEP的示范应用方案，提出UPOPs、常规污染物及其它重点污染物、温室气体等评估方法，分析评估UPOPs监测技术方法并提出能力建设建议。

# 工作内容

为实现上述工作目标，咨询单位需要开展以下内容的工作：

- 收集钢铁行业BAT/BEP技术、排放和标准方面的信息，包括斯德哥尔摩公约、欧盟BREF等；

- 综述电弧炉炼钢和铁矿石烧结过程中的BAT/BEP技术，并将中国的做法和标准与其他主要国家进行比较(中国钢铁工业环境性能的国际标杆)；

- 回顾现有的污染控制技术(特别是超低排放技术)；

- 综述国内外BAT/BEP和污染控制技术的应用现状；

- 中国现行实践的差距分析以及BAT/BEP做法；

- 分析符合BAT/BEP的设计方案，同时达到超低排放标准；

- 对涉及各种技术和做法的能源效率和温室气体排放权衡进行审查，并提出一项关于开发多标准决策方法的框架建议；

- 从选择的实践和技术中评估UPOPs排放因素/减排效果；

- 回顾钢铁行业的UPOPs监测技术，回顾先进在线监测技术的经验和适用性；

- 地方实验室进行UPOPs监测的差距分析；

- 对电弧炉炼钢和铁矿石烧结源的二噁英类PCDD/Fs、PCB、HCB和PeCB的历史和当前版本的评估方法提出建议，包括先进技术的使用；

- 对常规排放(NOx, SOx, CO2, Hg, PMs…)的历史和当前排放的评估方法提出建议；

- 对GEF项目的BAT/BEP技术路线图和监测技术提出建议。

此外，咨询单位还应积极配合世界银行的项目文件编写工作，按照FECO要求，组织或参加相关会议，及时为提供专业建议和技术支持。

- 咨询单位需至少在北京组织五次会议以便征询相关行业意见。如需要，咨询单位需提供相关会议文件和翻译材料。

- 咨询单位需要根据FECO要求去企业或省份进行实地考察。

# 工作产出

本咨询任务的产出（均须提交中英文版本）主要包括以下：

- 钢铁行业重点区域及国际的重点过程领域（电弧炉炼钢和铁矿石烧结）污染控制技术和BAT/BEP调研分析报告；

- 钢铁行业UPOPs与常规污染物协同减排分析报告；

- 钢铁行业多污染物（UPOPs、常规污染物、温室气体）分析评估方法报告；

- 钢铁行业UPOPs监测分析方法评估与建议报告；

- 项目的BAT/BEP技术路线图。

# 进度要求

主要工作需要在2021年3月～2021年12月完成（约8人月）。

| 月次 项目活动 | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| BAT/BEP技术分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协同减排分析报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 多污染物评估方法报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPOPs监测方法报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BAT/BEP技术路线图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报告修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 资质要求

（一）承担此项咨询服务的单位至少需具备如下资质：

- 熟悉《斯德哥尔摩公约》的要求，具有UPOPs（二噁英类）和BAT/BEP相关的工作背景或经历；

- 具有二噁英类监测和工业污染物治理方面的经验；

- 承担过相关履约项目者优先。

（二）项目负责人和2-3个团队核心成员需具备以下资质：

项目负责人要求：

- 获得环境、钢铁等相关行业正高级技术职称，具有至少5年二噁英类相关工作经历；

- 熟悉《斯德哥尔摩公约》的要求，特别是具有工业源二噁英类研究相关背景者优先；

- 熟悉钢铁行业污染防治技术，了解近期钢铁行业相关情况；

- 具备组织开展信息收集和现场调查的沟通和协调能力。

项目组成人员要求（至少列明2-3名核心成员）：

- 获得环境、钢铁等相关专业硕士以上学历；

- 熟悉《斯德哥尔摩公约》的要求，特别是具有钢铁行业二噁英类研究相关背景者优先；

- 具有较好的英文交流能力。

目前（2020年9月），六氯丁二烯和多氯萘相关修正案对中国尚未生效。