
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK1]全球环境基金“中国钢铁行业环境可持续发展项目”
国家技术专家
工作大纲

1、 项目背景
[bookmark: OLE_LINK4]2001年5月23日，中国签署了《关于持久性有机污染物（POPs）的斯德哥尔摩公约》（以下简称“公约”或《斯德哥尔摩公约》）。该公约于2004年11月11日对中国正式生效。公约第五条要求各缔约方采取措施减少或消除附件C中所列无意排放类持久性有机污染物（UPOPs）的排放，并促进应用最佳可行技术和最佳环境实践(BAT/BEP)。UPOPs包括多氯二苯并-对-二噁英（PCDDs）和多氯二苯并呋喃（PCDFs）（合称二噁英类）、多氯联苯（PCBs）、六氯苯（HCB）、五氯苯（PeCB）、六氯丁二烯（HCBD）和多氯萘（PCNs）等物质，其中二噁英类是最具代表性的一类UPOPs。2007年颁布的《中国履行<斯德哥尔摩公约>国家实施计划》中要求对二噁英类等UPOPs采取减排行动。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk237873185]中国是世界上最大的钢铁生产和消费国，2023年粗钢产量略高于10亿吨，占世界总产量的54%，远超其他国家。钢铁行业的铁矿石烧结和电弧炉炼钢二噁英类排放量（《国家实施计划》中描述的2004年国家基线）约占全国总排放量的1/4，其中向大气排放约占1/3。因而，铁矿石烧结和电弧炉炼钢被《国家实施计划》列为需要优先开展行动的UPOPs重点行业，并被《关于加强二恶英污染防治的指导意见》（2010年）列为中国二噁英类污染防治重点行业。
[bookmark: OLE_LINK11]为帮助中国履行公约相关义务，世界银行与中国生态环境部（对外合作与交流中心（FECO）为代表）合作开发了全球环境基金“中国钢铁行业环境可持续发展项目”（以下简称项目）。2022年6月，全球环境基金首席执行官批准该项目。2026年1月，全球环境基金确认项目国际执行机构由世界银行移交联合国工业发展组织（UNIDO）承担。2026年7月31日，UNIDO与中国财政部签署了项目赠款协议。
[bookmark: _Hlk237873216][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]项目旨在通过引进、优化、示范及推广BAT/BEP，减少中国钢铁工业中产生和排放的UPOPs，加强钢铁工业新技术的应用及监管能力，促进行业可持续发展。根据项目活动设计，项目将在正式实施阶段对至少2条铁矿石烧结和至少1条电弧炉炼钢生产线开展BAT/BEP示范活动。我中心于2021年4月7日发布了《关于征集世界银行—全球环境基金“中国钢铁行业环境可持续发展项目”之企业示范活动意向函的公告》，截至2026年8月，已确定1条铁矿石烧结示范生产线。按照项目计划和设计要求，正在征集其他示范生产线。示范生产线排放预期目标为：铁矿石烧结生产线二噁英类排放<0.05~0.2 ng TEQ/m3，电弧炉炼钢生产线二噁英类排放<0.1 ng TEQ/m3，其它污染物须达到超低排放标准，促进减污降碳协同。
为更好地指导项目开展总体技术统筹工作，强化各咨询产出成果质量管控，保障项目技术路线科学可行与项目交付成果质量，根据项目需求及进展，拟聘请一位个人国家技术专家（NTA），提出技术层面的专业指导与优化建议，从技术统筹、成果质控、多方协调层面为项目提供技术方面专业支撑，为项目执行提供支持服务。
2、 工作目标
[bookmark: OLE_LINK9]帮助项目更好地推进在钢铁行业开展履约行动工作并实现履约目标，提供全面详实的项目管理相关建议，保障关键技术决策与实施举措符合项目总体目标，支撑各项目利益相关方开展技术协调；同时以项目技术专家身份代表FECO统筹协调各咨询顾问形成的全部产出和交付成果，确保所有项目产出完全契合项目要求及相应工作大纲。
3、 工作内容
1. [bookmark: OLE_LINK3]担任项目总技术协调人。围绕本项目履行公约履约义务、推进钢铁行业二噁英协同减排的总体思路，提出铁矿石烧结、电弧炉炼钢工序污染防控技术实施路径，推动工艺管控、末端治理、政策管控多维度协同落地；协助编制项目各类技术活动工作大纲，支撑项目活动方案细化设计；
2. 整合所有顾问的输出成果，并落实技术质量保障工作。为项目组织实施提供全过程技术咨询，全面参与各子项目实施过程监督、咨询单位交付成果评估及成果验收；对所有顾问交付成果开展质量保障与一致性核查，确保内容技术逻辑连贯、契合项目目标且符合适用规范要求；全程参加现场督导、技术评审、子项目开题与验收等各类会议并提供专业意见；按照GEF管理要求配合完成项目阶段性报告、年度报告相关技术内容撰写；
3. 协调NPA、MITA及其他签约专家开展工作。为项目项下签约的所有其他独立咨询人员或咨询机构提供协调支持。就技术相关事宜与UNIDO项目管理单元对接联络，包括厘清技术要求、解答技术疑问、统筹用于UNIDO报告的技术资料；持续跟踪适用于铁矿石烧结及电弧炉炼钢行业的政策法规、前沿二噁英削减技术与环境管控标准；针对项目活动调整、示范及推广方案编制工作提供技术咨询；审核所有子项目成果报告并出具修改意见，保障技术路线具备科学性，项目实施风险可控；
4. 参与项目经验传播。立足持久性有机污染物履约示范推广需求，为项目技术成果凝练、经验总结与宣传推广提供技术建议，为示范企业相关推广活动提供技术支撑，组织开展行业技术交流与知识传播工作；
5. [bookmark: OLE_LINK2]承担其他相关技术工作。筹备相关技术材料，汇报相关产出成果并回应各类技术问题；针对UNIDO等机构提出的相关技术事项，从专业层面协助草拟答复意见；配合对外合作中心开展行业现场调研，全程提供必要技术支撑。
4、 工作产出
1. 项目活动相关工作大纲的指导意见和建议；
2. [bookmark: OLE_LINK13]提交至少1篇与FECO联合编制的技术类或政策类文章、指导性文件或行业知识成果，对于技术类或政策类文章，可接受的发表渠道包括中文核心期刊、EI收录期刊、SCI收录期刊，或以院士为通讯/第一作者刊发的出版物；
3. 示范设施选型及项目技术活动技术评审报告；
4. [bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Hlk239926497]就TOR及顾问交付成果出具书面意见；
5. [bookmark: _Hlk239926523]为年度项目实施报告（PIR）提供技术支撑材料；
6. 支撑BAT/BEP示范方案设计与落地实施的技术说明文件；
7. [bookmark: _Hlk239926611][bookmark: _Hlk239926595]技术监管与协调相关工作的任务报告及研讨会报告；
8. 半年工作总结报告（含工作记录）；
9. 年度工作总结报告（含工作记录）。
5、 资质要求
1. 取得机械、化学或环境工程学位，具备相关专业高级职称（提供学位证书、职称证书）；
2. 具有10年以上钢铁项目或类似钢铁项目的工程或运营工作经验，具备铁矿石烧结、电弧炉冶炼工序POPs管控、技改实施、技术落地相关项目经验者优先；
3. 充分理解《斯德哥尔摩公约》管控要求，熟悉铁矿石烧结、电弧炉工艺BAT/BEP指南，掌握我国履行斯德哥尔摩公约的国家实施计划相关要求。能够结合钢铁生产工艺开展POPs减排技术方案、管控措施设计，拥有相关技术报告、研究方案、论文等成果者优先；
4. 具备良好的多方沟通协调、组织磋商能力，可对接政府主管部门、钢铁企业及技术机构开展技术评审、现场调研与技术研讨交流；
5. 具备优秀中英文口头沟通与书面写作能力，可独立编制中英文技术报告、技术方案，参与国际技术交流会议，有海外相关学习或工作经验者优先。
[bookmark: _Hlk237874590]（以上均需提供相应证明材料，如合同、专利、文章、研究报告、应用证明等业绩证明）
[bookmark: _Hlk239926697]本项目鼓励符合条件的女性候选人投递简历。同时也欢迎拥有各类不同专业背景的人士提交申请。
6、 工作时间
自合同签订之日起，任务期限预计为一年，根据需要可以进行合同续签，服务期内需完成工作大纲的全部活动。
7、 NTA相应的支持
FECO将与项目专家密切合作，并提供所有相关项目信息和要求，FECO将与各级其他政府机构提供必要的项目便利。
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