**中国**

**钢铁工业环境可持续发展项目(P173461)**

**终稿**

**项目准备金（PPG）**

**环境和社会承诺计划**

**（ESCP）**

**中华人民共和国生态环境部对外合作与交流中心**

**2020年8月19日**

**环境和社会承诺计划**

1. 中华人民共和国（以下简称**借款国**）将实施中国钢铁工业环境可持续发展项目（**项目**）准备的一些活动（**活动**），参与部门/机构/单位如下：生态环境部对外合作与交流中心（**FECO**）。国际复兴开发银行（**世行**）为全球环境基金（**GEF**）的执行机构，同意为此项目准备提供项目准备金（**PPG**）。
2. 借款国将采取实质性措施和行动，使项目活动的实施符合世行的环境和社会标准（**ESS**）。项目准备金的环境和社会承诺计划（**PPG-ESCP**）规定了实质性措施和行动、任何具体文件或计划以及每个行动的时间。
3. 借款国还应遵循根据环境和社会框架要求的以及PPG-ESCP提到的任何其它环境与社会（**E&S**）文件以及这些**E&S**文件中规定的时间表，如利益相关者磋商计划（**SEP**）。
4. 借款国负责遵循PPG-ESCP的所有要求，即使具体措施和行动的实施由上述第1条中所述的部门、机构或单位进行。
5. 本PPG-ESCP中规定的实质性措施和行动的实施将根据PPG-ESCP的要求和法律协议的条件进行监督，并由借款国向世行报告，世行将在活动整个实施过程中监督和评估这些实质性措施和行动的进展和完成情况。
6. 如世行和借款国所商定的，在活动实施期间可能对PPG-ESCP作出修订，以反映变化以及不可预见的情况，或根据PPG-ESCP进行的PPG绩效评估做出适应性管理。在这种情况下，借款国将通过FECO，与世行就变更达成协议，并更新PPG-ESCP以反映这些变更。就PPG-ESCP变更达成的协议将通过世行与借款国之间的往来信函进行记录。借款国将通过FECO及时披露更新的PPG-ESCP。
7. 如果活动发生变更、不可预见的情况或活动绩效导致活动实施中的风险和影响发生变化，借款国应在必要时提供额外资金，以实施应对这些风险和影响的行动和措施。

| **实质性措施和行动** | | **时间框架** | **负责机构/权限** |
| --- | --- | --- | --- |
| **监督和报告** | | | |
| A | **定期报告**  作为活动进展监督的一部分，FECO将向世行提交PPG-ESCP实施的定期监督报告。 | 每季度 | FECO |
| B | **事件和事故**  向世行及时通报任何与活动有关的事件或事故，该事件或事故对环境、受影响社区、公众或员工产生了或可能产生重大负面影响。提供有关该事件或事故的详细信息，说明为解决该事件或事故而立即采取或计划采取的措施，在适当情况下包括任何承包商和监管机构提供的信息。之后在世行的要求下，准备该事件或事故的报告，并提议预防再次发生的任何措施。 | 得知事件或事故发生后48小时内向世行通报。应在世行可接受的时间框架内向其提供一份报告。 | FECO |
| C | **承包商的月度报告**  由于活动仅涉及技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书），无需准备承包商报告。 | 不相关 | 不相关 |
| **ESS 1: 环境和社会风险与影响的评估和管理** | | | |
| 1.1 | **组织结构**  预计活动实施不会造成任何特殊的环境和社会风险与影响。FECO将指定一名全职工作人员，以支持活动实施。 | 整个活动周期 | FECO |
| 1.2 | **环境和社会评估**  FECO向世行提交咨询专家的工作大纲（ToR），以供审核和批准。环境和社会评估的ToR应包括为后续投资评估风险和潜在影响的规定，并符合所有与PPG和GEF项目相关的ESS。 | 2020年10月30日前 | FECO |
| 1.3 | 确保将符合相关ESS且与项目E&S风险相称的环境和社会方面纳入相关研究和E&S风险管理文书中。 | 整个活动周期 | FECO和咨询专家 |
| 1.4 | **承包商管理**  活动目的是支持项目准备的各项研究和E&S文书。活动不涉及土木工程。 | 不相关 | 不相关 |
| **ESS 2: 劳工和工作条件** | | | |
| 2.1 | **劳工管理程序**  使员工管理程序符合中国国家法律和ESS2。规定包括对劳工的管理和责任以及雇主和雇员之间的工作条件，例如告知工作人员其权利、确保安全和福利、非歧视、平等和公正、不限制权利和自由、申诉机制、根据劳工法和儿童保护，防止儿童剥削和强迫劳动，以及防止性骚扰和虐待。 | 整个活动周期 | FECO和咨询专家 |
| 2.2 | **项目工作人员的申诉机制**  根据ESS2，维护和运营一个正常运转的项目工作人员申诉机制。 | 整个活动周期 | FECO和咨询专家 |
| **ESS 3: 资源效率和污染预防与管理** | | | |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。在资源效率和污染方面，预计活动实施不会造成任何特殊的环境和社会风险与影响。请参见行动1.3。 | | | |

|  |
| --- |
| **ESS 4: 社区健康和安全** |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。在社区健康和安全方面，预计活动实施不会造成任何特殊的环境和社会风险与影响。请参见行动1.3。 |

|  |
| --- |
| **ESS 5: 土地征用、土地使用限制和非自愿移民** |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。在土地征用、土地使用和非自愿移民方面，活动实施不会造成影响。请参见行动1.3。 |
| **ESS 6: 生物多样性和生物自然资源的可持续管理** |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。活动实施不会对生物多样性造成特殊的风险与影响。请参见行动1.3。 |
| **ESS 7: 土著居民/撒哈拉以南非洲地区历史上服务不足的传统当地社区** |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。活动实施将不会对少数民族造成特殊影响。ESS10将规定PPG阶段利益相关者磋商过程的措施。请参见行动1.3。 |
| **ESS 8:文化遗产** |
| 活动目的是支持技术援助（项目准备的各项研究和E&S文书）。活动实施不会对文化遗产造成影响。请参见行动1.3。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESS 9:金融中介机构** | | | |
| 活动不涉及金融中介机构。 | | | |
| **ESS 10:利益相关者磋商和信息披露** | | | |
| 10.1 | **利益相关者磋商计划的准备和实施**  作为活动的一部分，编制并实施世行满意的利益相关者磋商计划（SEP），为与利益相关者初步磋商、咨询和披露E&S风险管理文书以及建立申诉赔偿机制提供指导。将依据ESS10开展信息披露和利益相关者磋商。 | 整个活动周期 | FECO |
| 10.2 | **项目申诉机制**  如SEP中所述，准备、维持并运营申诉赔偿机制。 | 整个活动周期 | FECO |
| **能力支持（培训）** | | | |
| CS1 | 为活动和项目的工作人员和咨询专家提供ESF意识提升培训。 | 2020年 12月 31日前 | FECO |