附件一

全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目

无汞替代应用示范指导及成本效益研究子项目

工作大纲

- 背景

《关于汞的水俣公约》（以下简称“公约”）自2017年8月16日起生效。电石法聚氯乙烯（PVC）生产行业是公约管控的用汞工艺之一。根据公约要求需支持无汞催化剂和工艺的研发，并在缔约方大会已证实基于现有工艺的无汞催化剂技术和经济可行，且在全球范围内均可采购的5年之后，不允许使用汞。

为促进电石法PVC行业绿色低碳高质量发展，我中心与联合国工业发展组织（UNIDO）共同开发并实施了“全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目”（以下简称“项目”）。按照项目总体安排，选取企业开展无汞替代技术万吨级应用示范活动和金基无汞催化剂生产与回收技术示范活动，推动我国电石法PVC行业无汞化进程。

- 目标

为推动项目执行与行业履约，拟委托一家技术支持单位为电石法PVC无汞催化剂的生产、使用及回收示范活动提供技术指导，并以2家万吨级无汞替代技术万吨级应用示范企业为例开展成本效益分析，研究无汞替代经济可行性，为行业政策制定提供技术依据。

- 工作内容

  - 开展PVC用无汞催化剂生产、使用、回收示范活动的技术支持

对2家电石法PVC无汞替代技术万吨级应用示范企业提交的月度信息表、装置运行记录等数据进行审核，包括项目技术规范、数据一致性及完整性要求等。对金基无汞催化剂生产和回收处置技术示范企业提交的生产和回收相关数据（特别是金流失率）进行审核与评估。与项目示范企业共同配合，完成金基催化剂全生命周期（包括生产-使用-回收处置）金流失率测算与分析，并指导其完成技术总结报告。

（二）分析PVC示范企业无汞化成本效益

分析电石法PVC示范企业现有生产工艺，识别应用低汞、无汞替代催化剂（重点包括金基、非贵金属等类型）所需的技术适配性、工艺流程优化路径和改造需求。

结合项目前期成果，构建经济分析模型，评估不同类型低汞、无汞技术的经济性，研究计算其对单位PVC产品平准化成本带来的影响。研究未来技术降低成本的学习曲线，分析不同技术路径的市场竞争力。从汞减排的环境与健康效益角度，进行社会经济层面的成本效益分析，可包括定性描述与定量评估框架。

（三）配合项目开展相关工作

按照中心安排，参加项目下与无汞万吨级示范和金基无汞催化剂生产与回收技术示范活动相关的会议、考察等活动，并配合与项目国内及国际专家的沟通协调。

- 产出与交付标准

- 示范企业技术支持总结报告（中英文，2026年4月30日前提交中文版、2026年5月10日前提交英文版）

- 成本效益分析报告（中英文，2026年4月30日前提交中文版、2026年5月10日前提交英文版）

- 工作时间安排

该项目实施周期至2026年5月31日。

- 支付进度

产出支付进度表

| 序号 | 产出 | 支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1． | 合同签署后预付款 | 合同签署后30天内 |
| 2. | 示范企业技术支持总结报告（中英文，2026年5月10日前提交） | 通过验收后30天内 |
| 3. | 成本效益分析报告（中英文，2026年5月10日前提交） | 通过验收后30天内 |

- 资质要求

（一）单位资质

1.熟悉《关于汞的水俣公约》履约要求，为汞公约或环境国际公约履约工作提供过3年以上技术支撑；

2.具有3年以上行业成本效益或投融资经济分析研究经验。

（二）人员资质

1. 项目负责人

（1）具有环境能源、化学工程、经济金融等相关领域博士或教授资质（需提供证明）；

（2）具备10年以上国际合作咨询或研究经验；

（3）熟悉联合国应对气候变化进程和中国适应气候变化相关战略及政策并具有气候投融资项目经验；

（4）具有较强的技术报告分析、写作能力和良好的英语听说读写能力。

2. 项目组成员

（1）团队成员不得少于4人；

（2）至少3人拥有硕士学位或高级职称，且具有环境工程、环境科学、化工、经济金融等相关专业背景；

（3）至少3人具备较强的国际公约履约领域相关研究能力；

（4）至少1人熟悉和掌握《关于汞的水俣公约》相关管理要求、技术规程以及了解PVC行业无汞技术和工艺流程；

（5）至少1人具备丰富的工业行业成本效益经济分析经验；

（6）至少1人拥有较强的英文听说读写能力。