附件一

全球环境基金-中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目

新污染物治理数据库系统（涉汞数据统计与管理部分）

改造与运维工作大纲

- 背景

为履行《关于汞的水俣公约》（以下简称《汞公约》），实现聚氯乙烯行业“2020年单位产品用汞量较2010年减半”的履约目标，生态环境部对外合作与交流中心（以下简称“中心”）与联合国工业发展组织（UNIDO）共同开发了“中国聚氯乙烯生产汞削减及最小化示范项目”。项目以汞的全生命周期管理为核心，开展重点地区、重点行业企业示范和推广，减少汞的使用和排放，推动行业无汞化转型。

为做好电石法聚氯乙烯及其相关行业涉汞数据统计与管理工作，巩固项目前期工作成效，需持续开展信息收集与分析，为我国涉汞环境管理政策修订、完善和执行提供数据保障。按生态环境部统一要求，需将涉汞数据统计与管理模块整合纳入新污染物治理数据库系统。同时，结合对系统智能化需求，需对系统进行更新改造，并开展系统日常维护工作。为此，特制定本工作大纲。

- 工作目标

为持续开展电石法聚氯乙烯及其相关行业涉汞信息的收集与管理工作提供系统改造、日常运维（包括对涉汞数据统计与管理系统升级、整合、运行、检查以及故障处理等）相关工作支持，确保电石法聚氯乙烯及其相关行业汞相关信息收集和管理能够以安全、可靠和高效的方式进行。

- 工作内容

（一）结合履约工作任务要求和各级用户需求，从系统架构、流程等方面对系统进行梳理，制定系统改造和优化的升级方案，并对系统进行修改、升级和优化以满足电石法聚氯乙烯及其相关行业涉汞信息采集、报送需求，并将涉汞数据统计与管理模块纳入新污染物治理数据库系统进行整合改造。提供软件上线和云部署服务，在数据填报、数据采集、数据审核、数据抽取入库等环节提供技术支持，为数据填报、审核、汇总和分析过程中出现的与系统相关的问题提供答疑咨询。

（二）在系统部署前完成所有功能测试，系统测试和用户验收测试，随后交付系统使用，并保障系统正常运行和信息安全。编制系统用户手册，协助完成系统软件著作权申请，并根据生态环境部对外合作与交流中心系统运维管理相关要求，提供至少包括数据处理与备份、数据存储、数据格式调整，网络与信息安全相关巡检、排查、考核、评测与云部署等技术运维服务，支持完成行业信息填报工作。

（三）做好日常运行保障技术服务。编制相关培训材料，编写电石法聚氯乙烯及其相关行业涉汞数据统计与管理的系统改造和运维总结报告。

- 资质要求

（一）单位资质

1.承担机构应为具有独立法人资格的合法机构；

2.承担单位应具有近5年信息管理系统开发与维护相关工作经验（需提供近5年项目经验，包括合同首页、金额页、盖章页复印件）；

3.具备生态环境领域统计调查相关项目经验；

4.参与过履约统计调查工作的机构优先。

（二）人员资质

1.项目负责人需具备以下资质：

（1）具有计算机、软件工程等相关专业学历背景，并取得相关职业证书；

（2）拥有6年以上信息管理系统开发、运行维护等相关工作经验（需提供证明材料，包括项目经验、承担项目名称、项目主管部门及所承担职务等）；

（3）熟悉涉汞行业相关情况，具有化学品统计调查系统相关开发经验优先；

（4）具有较好的组织沟通和协调能力。

2.项目组成员需具备以下资质（需提供证明材料）：

（1）项目组成员至少2人；

（2）具有计算机、软件工程等相关专业本科及以上学历；

（3） 至少1人具有2年及以上信息管理系统开发运维经验（需提供证明材料，包括项目经验、承担项目名称、项目主管部门及所承担职务等）；

（4）具有化学品统计调查系统相关开发经验优先。

- 产出要求

本任务按合同规定的实施期限完成。

产出1：系统改造及运维实施方案（合同签署后1个月内提交）；

产出2：涉汞数据统计与管理系统技术开发文件（合同签署后3个月内提交）；

产出3：系统用户手册并交付使用系统（合同签署后4个月内提交）；

产出4：系统培训课件（中文版）和系统改造及运维工作总结报告一份（中英文版）（合同签署后8个月内提交）。